## Slide 1
Das Projekt
Entwicklung einer Ehrenamtsplattform in der bestehenden Smart-Village-App gemeinsam mit den Engagierten
Kooperation mit drei weiteren Regionen und neuland21 e.V.
Projektziele
Ehrenamtlichen Wertschätzung zeigen und die Sichtbarkeit steigern, ihnen Hilfsmittel bereitstellen und die Vernetzung fördern
die Digitalisierung vor Ort vorantreiben und die Herzberg-App erweitern
praktische digitale Anwendungen für aktive Gemeinschaften erforschen und entwickeln

## Slide 2: Grundprinzipien des Projekts
Zentraler Anlaufpunkt für Unterstützung, Vernetzung & Vermarktung
Stetige Fokussierung der Wünsche & Bedarfe der Engagierten mit Berücksichtigung aller Initiativen vor Ort
Entwicklung einer Open-Source-Lösung (Integrierung in Smart-Village-App & webbasiert)
Gewinn & Weitergabe von Praxiserfahrungen, Wissensmanagement & Erkenntnissen
Notes: Madeleine

## Slide 3: Umsetzung
Q3 2023
Q4 2023
Q1 2024
Q2 2024
Q3 2024
Q4 2024
Q1 2025
Q2 2025
AP 8 Überregionale Öffentlichkeitsarbeit & Wissenstransfer
AP 5 Neuentwicklung ergänzender Funktionen
AP 4 Auftakt & Etablierung der Plattform
AP 3 Technische Umsetzung der
Ehrenamtsplattform
AP 2 Aufbau Projektstrukturen in der Region
AP 1 Projektmanagement

## Slide 4: Ehrenamtsplattform in der Herzberg-App

## Slide 5: Ehrenamts- plattform webbasiert (Notebook & PC) https://humhub. herzbergdigitalvereint.de/ dashboard

## Slide 6: …was bisher geschah
August ‘2023
Projektstart, Aufbau Kernteam, Projektstrukturen, Öffentlichkeitsarbeitsstrategie
Oktober’2023
Netzwerk und Austausch mit weiteren Regionen
November’2023
Ausschreibung der
Softwaredienstleistung
und Bewertung
Januar ‘2024
Start der
Softwareentwicklung

## Slide 7: Ausblick und nächste Schritte
Technische Umsetzung der Ehrenamtsplattform
Aufsetzen der Plattform und befüllen mit ersten Inhalten
Auftakt und Etablierung der Ehrenamtsplattform
Aufbau Ehrenamtsnetzwerk & Kontaktaufnahme
Einführungsworkshops für Vereine und Gruppen
Weiterbildungsangebote
Neuentwicklung ergänzender Funktionen
Aufbau Expertenrunde und Bedarfserfassung
Erstellung Anforderungskatalog und Softwareprogrammierung
Testung mit Expertenrunde und Bug-Fixing
Launch

## Slide 8
Inspiration aus dem Herzberg digital.verein.t Projekt

## Slide 9: Design-Thinking-Workshops
Bedürfnisse erfassen
Wie gestaltet sich eure Arbeit im Verein? Welche Aufgaben habt ihr?
Ideenbrainstorming
Welche digitalen Funktionen können eure Bedürfnisse decken?
User Journey & App Mock Up
Wer sind die Nutzer.innen, in welcher Situation nutzen sie die Funktion, warum, wie?

## Slide 10: Beteiligung
Hilfreiche Vorbereitungen (vor dem Projekt)
2 Auftaktveranstaltungen
(Vorhaben- & Projektinformation, Interessenabfragen, Beteiligung der Politik & Verwaltung)
Interviews mit Interessierten zu Wünschen & Bedarfen zum Projektablauf
Kokreativ Erforschen & Umsetzen (im Projekt)
Design Thinking Workshops
Interviews
Digitale Partizipation (Online-Umfragen und Prototyp-Test)
Aufruf & Gründung von Tester*innengruppen
Etablierung von Expert*innengruppen - Expert*innenworkshops
Info-Events & (Zwischen)Ergebnispräsentationen
Projekthomepage, E-Mail-Verteiler, persönliche Anrede und Newsletter im Bekanntmachungsblatt

## Slide 12: St.adtlabor
zentrale Lage im Stadtkern - Seitenkapelle der St. Marien Kirche (Kooperation Verwaltung & Kirche)
analoge Anlaufstelle mit Projektmitarbeiterin für Ehrenamt & Digitales
regelmäßige Sprechstunden
technische Ausstattung mit Info-Monitor, digitales Whiteboard und Tablets
breites Kursangebot: Datenschutz, Homepage, Social Media, Sicher im Netz, Spendensammeln, Senior:innen digital
zukünftig:
Ausstellungsort - Vereinswelt sichtbar machen!
Info-Monitor als digitaler Veranstaltungskalender - Wunsch der Bürger*innen (Projekt "Familienfreundlichkeit")
Aufbau Freiwilligen-Agentur/Zentrum im “Haus der Vereine” in Kooperation mit Musik-Akademie (Ort: ehemaliges Schulgebäude)

## Slide 14: Erkenntnisse aus der Projektarbeit
Unsere Vereinswelt muss sich vielen Herausforderungen stellen - die Unterstützung ist gewünscht!
Der praktische Nutzen von “Digitalisierung” muss greifbar werden (Testen & Ausprobieren)!
Die Beteiligung ist stark vom Interesse einzelner Personen abhängig - Expertengruppen sind effizient und nachhaltig!
Es muss an vorhandene digitale Lösungen angeknüpft werden, um die Potenziale zu schöpfen und kokreativ erlebbar zu machen!
Örtliche Vorgehens- und Lebensweisen (heterogene Bedarfe) müssen berücksichtigt werden, um Akzeptanz zu schaffen!
Technische Lösungen müssen durch Unterstützungsangebote begleitet werden, um die Teilnehmer*innen zu motivieren!